Gradsko vijeće grada Belišća na ___. sjednici održanoj dana _____. _____ 2026. godine, temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) te članka 38. st. 1. toč. 3 Statuta Grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br. 13/25) donosi

- prijedlog

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području grada Belišća za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu za objekte i uređaje komunalne infrastrukture i to za: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine javne namjene, javnu rasvjetu i groblja.

Članak 2.

Programom građenja komunalne infrastrukture u tablici 1 određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja:

a) niskonaponska mreža (sufinanciranje izgradnje) u Veliškovcima u iznosu od 16.590,00 EUR i javna rasvjeta u Veliškovcima (projektna dokumentacija) u iznosu od 5.410,00 EUR;

2. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati:

a) prilazna cesta do gospodarske zone – dio Željezničke ulice i ulice A. G. Matoša za izvođenje radova iznos od 400.000,00 EUR;

b) groblja na području Grada Belišća u iznosu od 51.000,00 EUR: rekonstrukcija mrtvačnice na groblju u Belišću – zamjena krovišta u iznosu od 30.000,00 EUR, projektna dokumentacija za izmjenu dozvole za proširenje groblja u Belišću u iznosu od 15.000,00 EUR te uređenje površine ispred mrtvačnice i staza na groblju u Tiborjancima u iznosu od 6.000,00 EUR;

c) uređenje dječjeg igrališta s rasvjetom u Parku akademika Josipa Hamma u Belišću u iznosu od 259.703,00 EUR,

d) krajobrazna obnova Parka A. Hofmanna, Parka akademika J. Hamma i javnih zelenih površina u Belišću u iznosu od 721.791,00 EUR za izvođenje radova;

e) opremanje dječjeg igrališta u Veliškovcima u iznosu od 29.800,00 EUR (1.800,00 EUR za projektnu dokumentaciju i 28.000,00 EUR za nabavu i postavljanje igrala),

f) uređenje zgrade autobusnog kolodvora u Belišću u iznosu od 150.000,00 EUR: projektna dokumentacija u iznosu od 5.000,00 EUR i 145.0000,00 EUR za izvođenje radova.

Članak 3.

Program građenja komunalne infrastrukture temelji se na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Belišća, ukazanim potrebama za izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

Članak 4.

Financijska sredstva za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture osigurana su u Proračunu Grada Belišća u ukupnom iznosu od 1.634.294,00 EUR, a izvori financiranja su komunalni doprinos i sredstva Proračuna grada Belišća u ukupnom iznosu od 744.024,00 EUR te iz drugih izvora iznos od 890.270,00 EUR.

Članak 5.

Prikaz Programa građenja komunalne infrastrukture u tablici:

| NERAZVRSTANE CESTE, JAVNE POVRŠINE, JAVNA PARKIRALIŠTA, GROBLJA I JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun |  | NAZIV INVESTICIJE |  | 2. izmjena Plana za 2026. |  | Plan za 2027. |  | Izvori financiranja |  |  |  | Projekcija 2028. |  | Projekcija 2029. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Proračun grada |  | Ostali |  |  |  |  |  |
|  |  | Izvanredno održavanje prilazne ceste do gospodarske zone - dio Željezničke ulice i Ulice A. G. Matoša |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4511 |  | Izvođenje radova |  | 762.000 |  | 400.000 |  | 400.000 |  | 0 |  | 250.000 |  | 250.000 |  |
|  |  | Ukupno |  | 762.000 |  | 400.000 |  | 400.000 |  | 0 |  | 250.000 |  | 250.000 |  |
|  |  | Javna rasvjeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3861 |  | Sufinanciranje niskonaponske mreže u Veliškovcima za javnu rasvjetu |  | 16.590 |  | 16.590 |  | 16.590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4126 |  | Projektiranje JR u Veliškovcima |  | 5.410 |  | 5.410 |  | 5.410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Ukupno |  | 22.000 |  | 22.000 |  | 22.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Uređenje groblja na području Grada Belišća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3861 |  | Rekonstrukcija mrtvačnice na groblju u Belišću - zamjena stolarije |  | 40.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3861 |  | Projektna dokumentacija za izmjenu dozvole za proširenje groblja u Belišću |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4511 |  | Uređenje površine ispred mrtvačnice i staza na groblju u Tiborjancima |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Ukupno |  | 61.000 |  | 21.000 |  | 21.000 |  | 0 |  | 50.000 |  | 50.000 |  |
|  |  | Izgradnja kolumbarijskog zida na groblju u Belišću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4126 |  | Projektna dokumentacija |  | 2.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4511 |  | Izvođenje radova |  | 24.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Ukupno |  | 26.383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Sanacija krova mrtvačnice na groblju u Belišću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4126 |  | Projektna dokumentacija |  | 625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4511 |  | Izvođenje radova |  | 25.275 |  | 30.000 |  | 0 |  | 30.000 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Ukupno |  | 25.900 |  | 30.000 |  | 0 |  | 30.000 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Rekonstrukcija biciklističke staze u Ulici kralja Tomislava u Belišću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4511 |  | Izvođenje radova |  | 730.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Ukupno |  | 730.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Parkovi za budućnost: unapređenje zelene infrastrukture u Belišću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4214 |  | Projektna dokumentacija |  | 15.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4214 |  | Izgradnja zelenih parkirališnih površina u ulici Vij. S. H. Gutmanna |  | 160.947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4511 |  | Uređenje dječjeg igrališta s rasvjetom u Parku akademika Josipa Hamma |  | 259.703 |  | 259.703 |  | 38.955 |  | 220.748 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4511 |  | Krajobrazna obnova Parka A. Hofmanna, Parka akademika J. Hamma i javnih zelenih površina |  | 721.791 |  | 721.791 |  | 108.269 |  | 613.522 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Ukupno |  | 1.158.316 |  | 981.494 |  | 147.224 |  | 834.270 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Projekt Za dječji osmijeh: opremanje dječjeg igrališta u Tiborjancima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4126 |  | Projektna dokumentacija |  | 2.240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4511 |  | Uređenje dječjeg igrališta |  | 62.355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Ukupno |  | 64.595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| NERAZVRSTANE CESTE, JAVNE POVRŠINE, JAVNA PARKIRALIŠTA, GROBLJA I JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Račun | NAZIV INVESTICIJE |  | 2. izmjena Plana za 2026. |  | Plan za 2027. |  | Izvori financiranja |  |  |  | Projekcija 2028. |  | Projekcija 2029. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Proračun grada |  | Ostali |  |  |  |  |  |
|  | Opremanje dječjeg igrališta u Veliškovcima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4126 | Projektna dokumentacija |  | 0 |  | 1.800 |  | 1.800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4511 | Uređenje dječjeg igrališta |  | 0 |  | 28.000 |  | 2.000 |  | 26.000 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Ukupno |  | 0 |  | 29.800 |  | 3.800 |  | 26.000 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Uređenje zgrade autobusnog kolodvora u Belišću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4126 | Projektna dokumentacija |  | 0 |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4511 | Izvođenje radova |  | 0 |  | 145.000 |  | 145.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Ukupno |  | 0 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | SVEUKUPNO |  | 2.851.069 |  | 1.634.294 |  | 744.024 |  | 890.270 |  | 300.000 |  | 300.000 |  |

Članak 6.

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2027. godine i objavit će se u Službenom glasniku grada Belišća.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

KLASA: 361-02/26-01/1

URBROJ: 2158-3-05/1-26-___

Belišće, ___. ______ 2026. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Dragan Anočić, dipl.ing.šum.,v.r.