Gradsko vijeće Grada Belišća na svojoj ___. sjednici održanoj dana ___. prosinca 2026. godine, temeljem članka 66. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), članka  108. stavka 1. Zakona o cestama (''Narodne novine'' br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23 i 156/25), članka 49. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja  ("Narodne novine " 102/17, 32/19 i 78/24) te članka 38. stavka 1. točke 3. Statuta grada Belišća (''Službeni glasnik Grada Belišća'' br. 13/25), donosi

-prijedlog

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU BELIŠĆU ZA 2027. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2028. i 2029. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2027. godini (s projekcijama za 2028. i 2029. godinu) na području Grada Belišća za sljedeće komunalne djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda,

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja,

- javna rasvjeta i

- zaštita životinja na području Grada Belišća

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa prikazano je u posebnim programima održavanja komunalne infrastrukture za mjesta:

- Belišće

- prigradska naselja: Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci i Vinogradci, koji su sastavni dio ovog Programa te

- Programom zaštite životinja na području Grada Belišća.

Članak 3.

Sredstva za izvršenje navedenih radova iz ovog Programa osigurati će se iz naplaćenih sredstava komunalne naknade i ostalih proračunskih sredstava Grada Belišća.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2027. godine, a biti će objavljen u ''Službenom glasniku Grada Belišća''.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

KLASA: 363-01/26-10/01

URBROJ: 2158-3-03/1-26-___

Belišće, ___. prosinca 2026. godine

Predsjednik Gradskog vijeća:

Dragan Anočić, dipl. ing. šum., v.r.

| PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NASELJA BELIŠĆE ZA 2027. GODINU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjesto/djelatnost/vrsta rada | Program 2027. god. | Izvori financiranja grad | Izvori financiranja ostali |
|  | € | € | € |
| 001 KOMUNALNO ODRŽAVANJE NASELJA BELIŠĆE |  |  |  |
| I. ZONA |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |
| 1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda (taložnice i uljevi) | 300,00 |  |  |
| UKUPNO I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA: | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| II.1. REDOVNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. čišćenje javno prometnih površina, trga, dječjih igrališta i pražnjenje koševa (6 puta tjedno tijekom cijele godine) | 25.000,00 |  |  |
| 2. pranje trga jednom mjesečno u razdoblju od 1.4. do 30.9. | 500,00 |  |  |
| 3. čišćenje fontane u razdoblju od 1.4. do 30.9. | 500,00 |  |  |
| II.2. REDOVNO ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. čišćenje javno zelenih površina (sakupljanje papira i ostalih otpadaka 6 puta tjedno tijekom cijele godine) | 30.000,00 |  |  |
| 2. košenje zelenih površina (9 puta 62.097 m2 tijekom godine u sezoni košnje) | 30.000,00 |  |  |
| 3. proljetno grabljanje travnjaka sa utovarom i odvozom otpada na deponiju | 1.000,00 |  |  |
| 4. jesensko grabljanje lišća sa utovarom i odvozom otpada na deponiju | 2.500,00 |  |  |
| 5. čišćenje i prorjeđivanje grmova (1 puta godišnje) | 500,00 |  |  |
| 6. pročišćavanje suhih i bolesnih grana, te izboja na stablima | 2.000,00 |  |  |
| 7. rezanje slomljenih,bolesnih i preraslih stabala | 5.000,00 |  |  |
| 8. uklanjanje panjeva nakon rušenja stabala | 5.000,00 |  |  |
| 9. okopavanje i pljevljenje ukrasnog grmlja u betonskim kazetama (4 puta godišnje) | 250,00 |  |  |
| 10. okopavanje i pljevljenje živice (1 puta godišnje) | 250,00 |  |  |
| 11. orezivanje živice sa utovarom i odvozom otpada na deponiju (3 puta godišnje) | 2.000,00 |  |  |
| 12. okopavanje, pljevljenje i čišćenje trajnica i sezonskog cvijeća sa utovarom i odvozom otpada na deponiju | 4.000,00 |  |  |
| 13. zaljevanje trajnica i sezonskog cvijeća (ovisno o vremenskim prilikama) | 5.000,00 |  |  |
| 14. održavanje trajnica i sezonskog cvijeća na kružnom toku kod zgrade Gradske uprave | 8.500,00 |  |  |
| 15. održavanje trajnica i sezonskog cvijeća na zelenoj površini uz zgradu Gradske uprave ("Susret") | 10.000,00 |  |  |
| UKUPNO II. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA: | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. popravak igrala na dječjim igralištima i izmjena pijeska u pješčaniku | 1.500,00 |  |  |
| 2. dobava i sadnja sadnica (stablašice i grmlje), te sezonskog cvijeća | 15.000,00 |  |  |
| 3. obnova horizontalne signalizacije na parkiralištima | 1.000,00 |  |  |
| 4. obnova parkovnih klupa | 1.000,00 |  |  |
| 5. sanacija pješačkih staza, javnih prolaza i pješačkih površina | 1.000,00 |  |  |
| 6. zimska služba (strojno i ručno čišćenje pješačkih staza i pješačkih površina od snijega uz upotrebu posipala) | 3.000,00 |  |  |
| 7. popravak i održavanje komunalne opreme (stalci za bicikle, koševi za smeće) | 1.400,00 |  |  |
| 8. tekuće održavanje fontane na kružnom toku na D517, fontane "Susret" kod zgrade Gradske uprave i fontane na Sportskom trgu | 20.000,00 |  |  |
| 9. održavanje javnih bunara | 300,00 |  |  |
| 10. planiranje depresija na zelenim površinama | 300,00 |  |  |
| UKUPNO III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA: | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |
| 1. saniranje udarnih rupa, oštećenih rubnjaka | 10.000,00 |  |  |
| 2. obnova horizontalne prometne signalizacije | 700,00 |  |  |
| 3. popravak oštećene i dotrajale, te zamjena otuđene vertikalne prometne signalizacije | 400,00 |  |  |
| 4. čišćenje asfaltnih cesta uz rubnjake i odvoz otpada na deponiju (3 puta tijekom godine ) | 200,00 |  |  |
| 5. zimska služba (dežurstvo,strojno i ručno čišćenje prometnica od snijega uz upotrebu posipala) | 3.500,00 |  |  |
| UKUPNO IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA: | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| V. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 5.800,00 |  |  |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 5.000,00 |  |  |
| UKUPNO V. JAVNA RASVJETA: | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO I. ZONA | 202.400,00 | 202.400,00 | 0,00 |
| II. ZONA |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |
| 1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda (taložnice, uljevi i oborinski kanali) | 300,00 |  |  |
| UKUPNO I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA: | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| II.1. REDOVNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. čišćenje javno prometnih površina,dječjih igrališta i pražnjenje koševa (Vij.J.J.Strosmayera,A.G.Matoša, Kralja Tomislava) | 25.000,00 |  |  |
| II.2. REDOVNO ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. čišćenje javno zelenih površina (Vij. J.J.Strosmayera , A.G.Matoša, Kralja Tomislava) | 35.000,00 |  |  |
| 2. košenje zelenih površina (9x190.245 m2 tijekom godine u sezoni košnje) | 50.000,00 |  |  |
| - košenje površina pod ambrozijom | 1.500,00 |  |  |
| - košenje oborinskih kanala (7 x 21.667 m2 tijekom godine u sezoni košnje) | 3.500,00 |  |  |
| 3. pročišćavanje suhih i bolesnih grana, te izboja na stablima | 7.500,00 |  |  |
| 4. rezanje slomljenih, bolesnih i preraslih stabala | 5.000,00 |  |  |
| 5. uklanjanje panjeva nakon rušenja stabala | 5.000,00 |  |  |
| 6. okopavanje i pljevljenje ukrasnog grmlja | 1.000,00 |  |  |
| 7. okopavanje i pljevljenje živice u ul. Kralja Tomislava | 800,00 |  |  |
| 8. orezivanje živice u ul. Kralja Tomislava (3 puta godišnje ) | 1.500,00 |  |  |
| 9. održavanje trajnica i sezonskog cvijeća na kružnim tokovima (kod HF-a, kod Doma kulture i "oštri ćošak") | 15.000,00 |  |  |
| 10. okopavanje, pljevljenje i čišćenje trajnica i sezonskog cvijeća sa utovarom i odvozom otpada na deponiju | 3.500,00 |  |  |
| UKUPNO II. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 154.300,00 | 154.300,00 | 0,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. popravak igrala na dječjim igralištima i izmjena pijeska u pješčaniku | 2.500,00 |  |  |
| 2. dobava i sadnja sadnica (stablašice i grmlje), te sezonskog cvijeća | 8.000,00 |  |  |
| 3. obnova horizontalne signalizacije na parkiralištima | 500,00 |  |  |
| 4. sanacija pješačkih staza, javnih prolaza i pješačkih površina | 800,00 |  |  |
| 5. sanacija parkirališta izrađenih od travnih ploča | 700,00 |  |  |
| 6. zimska služba (strojno i ručno čišćenje pješačkih staza i pješačkih površina od snijega uz upotrebu posipala) | 2.000,00 |  |  |
| 7. popravak i održavanje komunalne opreme (stalci za bicikle, koševi za smeće) | 1.500,00 |  |  |
| 8. održavanje javnih bunara | 1.500,00 |  |  |
| UKUPNO III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA: | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |
| 1.saniranje udarnih rupa, oštećenih rubnjaka i podizanje ulegnutih kanalskih poklopaca | 10.000,00 |  |  |
| 2. obnova horizontalne prometne signalizacije | 1.000,00 |  |  |
| 3. popravak oštećene i dotrajale te zamjena otuđene vertikalne prometne signalizacije | 700,00 |  |  |
| 4. čišćenje asfaltnih cesta uz rubnjake i odvoz otpada na deponiju (2 puta tijekom godine) | 200,00 |  |  |
| 5.strojno čišćenje i ravnanje zole oborinskih kanala i ravnanje bankine na istima sa odvozom viška zemlje na deponiju | 700,00 |  |  |
| 6. zimska služba (dežurstvo,strojno i ručno čišćenje prometnica od snijega uz upotrebu posipala) | 6.000,00 |  |  |
| UKUPNO IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA: | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| V. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 9.000,00 |  |  |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 7.000,00 |  |  |
| UKUPNO V. JAVNA RASVJETA: | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO II. ZONA | 206.700,00 | 206.700,00 | 0,00 |
| III. ZONA |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |
| 1.održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda (strojno i ručno uređenje i ravnanje oborinskih kanala) | 300,00 |  |  |
| UKUPNO I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA: | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| II.1. REDOVNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. čišćenje javno prometnih površina od starog papira i ostalih otpadaka |  |  |  |
| - NKV radnik | 1.000,00 |  |  |
| - traktor | 600,00 |  |  |
| II.2. REDOVNO ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. čišćenje javno zelenih površina |  |  |  |
| - NKV radnik | 600,00 |  |  |
| - traktor | 600,00 |  |  |
| 2. košenje zelenih površina (tijekom godine u sezoni košnje) |  |  |  |
| - 3 x 9.036 m2 | 18.000,00 |  |  |
| - košenje površina pod ambrozijom | 1.800,00 |  |  |
| 3. pročišćavanje suhih i bolesnih grana, te izboja na stablima i rušenje suhih stabala | 2.800,00 |  |  |
| 4. rezanje slomljenih, bolesnih i preraslih stabala | 2.500,00 |  |  |
| 5. uklanjanje panjeva nakon rušenja stabala | 2.500,00 |  |  |
| 6. krčenje izraslina stablašica na zapuštenim površinama | 3.500,00 |  |  |
| UKUPNO II. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA: | 33.900,00 | 33.900,00 | 0,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. sanacija pješačkih staza, javnih prolaza i pješačkih površina | 200,00 |  |  |
| 2. zimska služba (strojno i ručno čišćenje pješačkih staza i pješačkih površina od snijega uz upotrebu posipala) | 700,00 |  |  |
| 3. popravak i održavanje komunalne opreme (stalci za bicikle, koševi za smeće) | 400,00 |  |  |
| UKUPNO III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA: | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |
| 1.saniranje udarnih rupa, oštećenih rubnjaka i podizanje ulegnutih kanalskih poklopaca i saniranje cesta | 5.000,00 |  |  |
| 2. obnova horizontalne prometne signalizacije | 300,00 |  |  |
| 3. popravak oštećene i dotrajale, te zamjena otuđene vertikalne prometne signalizacije | 600,00 |  |  |
| 4. zimska služba (dežurstvo, strojno i ručno čišćenje prometnica od snijega uz upotrebu posipala) | 4.000,00 |  |  |
| UKUPNO IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA: | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| V. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 3.600,00 |  |  |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 2.000,00 |  |  |
| UKUPNO V. JAVNA RASVJETA: | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO III. ZONA | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| IV. ZONA |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |
| 1.održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda (strojno i ručno uređenje i ravnanje oborinskih kanala) | 300,00 |  |  |
| UKUPNO I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA: | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| II.1. REDOVNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. čišćenje javno prometnih površina od starog papira i ostalih otpadaka |  |  |  |
| - NKV radnik | 600,00 |  |  |
| - traktor | 600,00 |  |  |
| II.2. REDOVNO ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. čišćenje javno zelenih površina |  |  |  |
| - NKV radnik | 600,00 |  |  |
| - traktor | 600,00 |  |  |
| 2. košenje zelenih površina (tijekom godine u sezoni košnje) |  |  |  |
| - strojna košnja | 6.500,00 |  |  |
| - košenje površina pod ambrozijom | 1.000,00 |  |  |
| 3. pročišćavanje suhih i bolesnih grana, te izboja na stablima i rušenje suhih stabala | 1.000,00 |  |  |
| 4. rezanje slomljenih, bolesnih i preraslih stabala | 2.300,00 |  |  |
| 5. uklanjanje panjeva nakon rušenja stabala | 2.300,00 |  |  |
| 4. krčenje izraslina stablašica na zapuštenim površinama | 600,00 |  |  |
| UKUPNO II. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA: | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. sanacija pješačkih staza, javnih prolaza i pješačkih površina | 200,00 |  |  |
| 2. zimska služba (strojno i ručno čišćenje pješačkih staza i pješačkih površina od snijega uz upotrebu posipala) | 200,00 |  |  |
| 3. popravak i održavanje komunalne opreme (stalci za bicikle, koševi za smeće) | 300,00 |  |  |
| UKUPNO III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA: | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |
| 1.saniranje udarnih rupa, oštećenih rubnjaka i podizanje ulegnutih kanalskih poklopaca i saniranje cesta | 1.400,00 |  |  |
| 2. obnova horizontalne prometne signalizacije | 300,00 |  |  |
| 3. popravak oštećene i dotrajale, te zamjena otuđene vertikalne prometne signalizacije | 400,00 |  |  |
| 4. zimska služba (dežurstvo, strojno i ručno čišćenje prometnica od snijega uz upotrebu posipala) | 2.000,00 |  |  |
| UKUPNO IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA: | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| V. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 2.000,00 |  |  |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 700,00 |  |  |
| UKUPNO V. JAVNA RASVJETA: | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IV. ZONA | 23.900,00 | 23.900,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO I., II., III. i IV. ZONA | 484.000,00 | 484.000,00 | 0,00 |

| PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2027. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2028. i 2029. GODINU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAD BELIŠĆE – REKAPITULACIJA PO VRSTAMA RADOVA: |  |  |  |  |  |
| Mjesto/djelatnost/vrsta rada | Program 2027 .god. | Izvori financiranja grad | Izvori financiranja ostali | Projekcija 2028. god. | Projekcija 2029. god. |
|  | € | € | € | € | € |
| REKAPITULACIJA PO VRSTAMA RADOVA: |  |  |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 336.300,00 | 336.300,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 47.400,00 | 47.400,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| V. JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| UKUPNO: | 484.000,00 | 484.000,00 | 0,00 | 495.500,00 | 495.500,00 |
| Naknada za energetsku uslugu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slivna vodna naknada | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| KOMUNALNO ODRŽAVANJE NASELJA BELIŠĆE SVEUKUPNO: | 499.000,00 | 499.000,00 | 0,00 | 510.500,00 | 510.500,00 |

| 002 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PRIGRADSKIH NASELJA ZA 2027. GODINU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (BISTRINCI, BOCANJEVCI, GAT, GORICA VALPOVAČKA, KITIŠANCI, TIBORJANCI, VELIŠKOVCI, VINOGRADCI) |  |  |  |
| Mjesto/djelatnost/vrsta rada | Program 2027. god. | Izvori financiranja grad | Izvori financiranja ostali |
|  | € | € | € |
| III. ZONA |  |  |  |
| BISTRINCI |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |
| 1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda | 300,00 |  |  |
| 2. čišćenje zole (dna jarka) odvodnih kanala sa utovarom i odvozom na deponiju | 300,00 |  |  |
| UKUPNO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. košenje zelenih površina bez sakupljanja otkosa (8 puta godišnje x 7.261 m2) | 15.000,00 |  |  |
| 2. orezivanje suhih i bolesnih grana na stablima | 1.000,00 |  |  |
| 3. čišćenje javno- zelenih površina od otpada | 1.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. održavanje pješačkih staza, javnih prolaza i pješačkih površina | 100,00 |  |  |
| 2. obnova habajućeg sloja pločnika asfaltnim zastorom | 150,00 |  |  |
| 3. zimska služba (strojno i ručno čišćenje pješačkih staza i pješačkih površina od snijega uz upotrebu posipala) | 400,00 |  |  |
| 4. popravak igrala na dječjim igralištima | 1.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |
| 1. saniranje udarnih rupa na nerazvrstanim cestama | 3.000,00 |  |  |
| 2. zimska služba (strojno i ručno čišćenje nerazvrstanih cesta od snijega uz upotrebu posipala) | 1.350,00 |  |  |
| 3. popravak i održavanje vertikalne signalizacije | 200,00 |  |  |
| 4. popravak i održavanje horizontalne signalizacije | 100,00 |  |  |
| UKUPNO | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| V. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 2.000,00 |  |  |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 2.500,00 |  |  |
| UKUPNO | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO BISTRINCI: | 28.400,00 | 28.400,00 | 0,00 |
| BOCANJEVCI |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |
| 1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda | 300,00 |  |  |
| UKUPNO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1.košenje zelenih površina i odvoz | 5.000,00 |  |  |
| 2.odvoz kabastog otpada | 350,00 |  |  |
| UKUPNO | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1.popravak igrala na dječjem igralištu | 300,00 |  |  |
| UKUPNO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| IV. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 1.000,00 |  |  |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 1.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO BOCANJEVCI: | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| GAT |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |
| 1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda | 300,00 |  |  |
| UKUPNO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. košenje zelenih površina | 11.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. popravak igrala na dječjem igralištu | 400,00 |  |  |
| 2 .popravak nogostupa | 300,00 |  |  |
| UKUPNO | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| IV. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 1.200,00 |  |  |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 1.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO GAT: | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| GORICA VALPOVAČKA |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |
| 1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda | 300,00 |  |  |
| UKUPNO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  | 0,00 |
| 1. košenje zelenih površina | 5.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. popravak igrala na dječjem igralištu | 300,00 |  |  |
| UKUPNO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| IV. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 750,00 |  |  |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 600,00 |  |  |
| UKUPNO | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO GORICA VALPOVAČKA: | 6.950,00 | 6.950,00 | 0,00 |
| KITIŠANCI |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |
| 1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda | 300,00 |  |  |
| UKUPNO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. košenje zelenih površina | 4.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. popravak igrala na dječjem igralištu | 100,00 |  |  |
| 2. popravak pješačke staze | 100,00 |  |  |
| UKUPNO | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| IV. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 400,00 |  |  |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 700,00 |  |  |
| UKUPNO | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO KITIŠANCI: | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| TIBORJANCI |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |
| 1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda | 300,00 |  |  |
| UKUPNO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. košenje zelenih površina | 4.500,00 |  |  |
| UKUPNO | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. popravak igrala na dječjem igralištu | 150,00 |  |  |
| 2. Sanacija pješačkih staza | 150,00 |  |  |
| UKUPNO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| IV. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 400,00 |  |  |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 700,00 |  |  |
| UKUPNO | 1.100,00 | 1.100,00 |  |
| SVEUKUPNO TIBORJANCI: | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| VELIŠKOVCI |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |
| 1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda | 300,00 |  |  |
| UKUPNO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. košenje zelenih površina | 5.000,00 |  |  |
| 2. orezivanje živice | 700,00 |  |  |
| UKUPNO | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. popravak igrala na dječjem igralištu | 700,00 |  |  |
| 2. sanacija pješačkih staza | 350,00 |  |  |
| 3. orezivanje stabala | 150,00 |  |  |
| 4. nabavka sezonskog cvijeća za žardinjere | 100,00 |  |  |
|  | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| IV. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 1.000,00 |  |  |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 1.500,00 |  |  |
| UKUPNO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO VELIŠKOVCI: | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| VINOGRADCI |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA |  |  |  |
| 1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda | 300,00 |  |  |
| UKUPNO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1.košenje zelenih površina | 4.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1.postavljanje tabli za zabranu odlaganja otpada | 150,00 |  |  |
| 2. popravak klupa i igrala | 750,00 |  |  |
| UKUPNO | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| IV. JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 400,00 |  |  |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 800,00 |  |  |
| UKUPNO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO VINOGRADCI: | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO-PRIGRADSKA NASELJA | 85.500,00 | 85.500,00 | 0,00 |

| PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2027. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2028. i 2029. GODINU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIGRADSKA NASELJA - REKAPITULACIJA PO VRSTAMA RADOVA |  |  |  |  |  |
| Mjesto/djelatnost/vrsta rada | Program 2027. god. | Izvori financiranja grad | Izvori financiranja ostali | Projekcija 2028. god. | Projekcija 2029. god. |
|  | € | € | € | € | € |
| REKAPITULACIJA PO VRSTAMA RADOVA (PRIGRADSKA NASELJA) |  |  |  |  |  |
| I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 56.550,00 | 56.550,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| V. JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |
| 1. potrošnja električne energije | 7.150,00 | 7.150,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| SVEUKUPNO PRIGRADSKA NASELJA: | 85.500,00 | 85.500,00 | 0,00 | 89.600,00 | 89.600,00 |
| Sanacija divljih deponija | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| KOMUNALNO ODRŽAVANJE PRIGR. NASELJA SVEUKUPNO: | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 92.200,00 | 92.200,00 |

| S V E U K U P N A R E K A P I T U L A C I J A PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2027. GODINU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belišće | Bistrinci | Bocanjevci | Gat | Gorica Valpovačka | Kitišanci | Tiborjanci | Veliškovci | Vinogradci | Ukupno |
|  | € | € | € | € | € | € | € | € | € |  |
| I. Odvodnja atmosferskih voda | 1.200 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3.900 |
| II. Održavanje čistoće javnih površina | 336.300 | 17.000 | 5.350 | 11.000 | 5.000 | 4.000 | 4.500 | 5.700 | 4.000 | 392.850 |
| III. Održavanje javnih površina i kom. objekata | 64.000 | 1.650 | 300 | 700 | 300 | 200 | 300 | 1.300 | 900 | 69.650 |
| IV. Održavanje nerazvrstanih cesta | 47.400 | 4.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.050 |
| V. Javna rasvjeta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - potrošnja električne energije | 20.400 | 2.000 | 1.000 | 1.200 | 750 | 400 | 400 | 1.000 | 400 | 27.550 |
| - održavanje javne rasvjete | 14.700 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 600 | 700 | 700 | 1.500 | 800 | 23.500 |
| Naknada za energetsku uslugu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Slivna vodna naknada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |
| Sanacija divljih deponija |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |
| UKUPNO: | 484.000 | 28.400 | 7.950 | 14.200 | 6.950 | 5.600 | 6.200 | 9.800 | 6.400 | 587.000 |

| 003 | PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA ZA 2027. GODINU ZA NASELJA BELIŠĆE, BISTRINCI, BOCANJEVCI, GAT, GORICA VALPOVAČKA, KITIŠANCI, TIBORJANCI, VELIŠKOVCI, VINOGRADCI S PROJEKCIJAMA ZA 2028. i 2029. GODINU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjesto/djelatnost/vrsta rada |  | Program 2027. | Izvori financiranja Grad |  | Izvori financiranja ostali | Projekcija 2028. god. | Projekcija 2029. god. |
|  |  |  | vl. sredstva | višak iz preth. godina |  |  |  |
|  |  | € | € | € | € | € | € |
| 1. Usluga sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih pasa te zbrinjavanje lešina pasa i mačaka na području Grada Belišća za 2027. godinu |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2. Promo materijal i edukacija stanovništa |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3. Subvencija građanima za cijepljenje i čipiranje pasa |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4. Zaštita divljih životinja na području grada Belišća |  | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5. Financiranje troškova kastracije skrbničkih (vlasničkih) pasa i mačaka |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Ukupno planirana sredstva: |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |